بسم الله الرحمن الرحيم

خارطة الطريق الكاملة

مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى فحم نشط وبيوتشار

المملكة العربية السعودية — منطقة القصيم

شراكة استراتيجية مع مؤسسة هونست فندي للابتكارات | أبريل 2026

الفكرة ببساطة: أنت تملك المخلفات الزراعية والحضور السعودي — ونحن نملك التقنية والبراءة والخبرة 30 عاماً. معاً = مشروع متكامل بلا عوائق.

أولاً: هيكل الشراكة

| النسبة | ما يقدمه | الطرف |
| --- | --- | --- |
| 60% | التقنية الحصرية + بروتوكول HSBAP + براءة الاختراع + الإشراف الكامل على التنفيذ والبيع | د. خالد فندي — مؤسسة هونست فندي |
| 40% | السجل التجاري السعودي + المخلفات الزراعية + التواصل مع جهات التمويل الحكومي السعودي | الشريك السعودي — منطقة القصيم |

ملاحظة مهمة: براءة الاختراع وحقوق التقنية تبقى ملكاً حصرياً لد. خالد فندي في جميع الأحوال.

ثانياً: حجم المشروع والأرقام المتوقعة

| القيمة | البيان |
| --- | --- |
| 300 طن/يوم | المخلفات الزراعية المُدخلة يومياً |
| 75–90 طن فحم/يوم | الفحم النشط المُنتَج (نسبة 25-30%) |
| ~27,000 طن/سنة | الإنتاج السنوي |
| $800–1,200 / طن | سعر البيع في السوق السعودي |
| 100–130 مليون ريال/سنة | الإيراد السنوي المتوقع |
| 2–2.5 سنة | فترة استرداد رأس المال |

ثالثاً: خطوات البدء — بالترتيب

المرحلة الأولى: التأسيس القانوني (الأسبوع الأول)

- تسجيل المنشأة التجارية عبر منصة mc.gov.sa (وزارة التجارة السعودية)

- فتح حساب بنكي تجاري باسم المنشأة في أي بنك سعودي معتمد

- الحصول على رخصة بلدية للموقع الإنتاجي في القصيم

- تقديم طلب تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)

المرحلة الثانية: التمويل (الأسبوع الثاني والثالث)

| الإجراء | المبلغ المتوقع | نوع التمويل | الجهة |
| --- | --- | --- | --- |
| monsha'at.gov.sa | حتى 300,000 ريال | ضمان قرض (كفالة) | منشآت — برنامج كفالة |
| sdaf.gov.sa | حتى 5 مليون ريال | قرض تنموي ميسر | صندوق التنمية الزراعية |
| ef.org.sa | حتى 2 مليون ريال | دعم مشاريع خضراء | صندوق البيئة السعودي |
| وزارة البيئة — برنامج سدرة | دعم + تسهيلات | دعم رواد أعمال بيئيين | وزارة البيئة والمياه والزراعة |
| البنوك التجارية عبر كفالة | حسب الجدوى | قرض تجاري مضمون | البنك الأهلي / الراجحي / إنماء |

الورقة الأقوى في ملف التمويل:

أن تُرفق خطاب شراكة رسمي موقع من د. خالد فندي — صاحب براءة الاختراع — يثبت أن المشروع يقوم على تقنية مسجلة ومختبرة ميدانياً في السعودية 2015 و2020.

رابعاً: الجدول الزمني

| المخرج | المهام | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| سجل تجاري + حساب بنكي | تسجيل المنشأة + الرخصة البلدية + التصريح البيئي | الأسبوع 1–2 ¦ التأسيس |
| ملف تمويل كامل | تقديم طلبات منشآت + صندوق التنمية الزراعية + صندوق البيئة | الأسبوع 3–6 ¦ التمويل |
| موافقة تمويل أولى | متابعة الطلبات + توقيع عقد الشراكة الرسمي مع د. خالد فندي | الشهر 2–3 ¦ الموافقات |
| Pilot يعمل | توريد المعدات + إشراف د. خالد فندي على التركيب والتشغيل التجريبي | الشهر 4–9 ¦ التنفيذ |
| إنتاج تجاري كامل | إنتاج 75–90 طن/يوم + تسويق في السوق السعودي والخليجي | السنة الثانية ¦ التوسع |

خامساً: الخطوة التالية الآن

وقّع خطاب النوايا (LOI) مع مؤسسة هونست فندي — هذا الخطاب هو مفتاح كل طلبات التمويل

| الشريك السعودي | د. خالد فندي |
| --- | --- |
| الاسم: _______________________ | د. خالد عبد المنعم فندي |
| التوقيع: _______________________ | مؤسسة هونست فندي للابتكارات |
| التاريخ: أبريل 2026 | التاريخ: أبريل 2026 |

وُفِّقنا بإذن الله

مؤسسة هونست فندي للابتكارات والحلول الرقمية | د. خالد عبد المنعم فندي | أبريل 2026