🌿

دراسة الجدوى الشاملة

نظام الألواح الشمسية الذكية متعددة الأوجه

FENDY SOLAR SMART PANEL™  |  نظام LotusBifacial

مُعَدٌّ لسيادة المهندس  /  ياسر عمر

حزب مستقبل وطن  |  لجنة الطاقة والبيئة

يونيو 2025

إعداد:  مؤسسة هونست فندي للابتكارات والحلول الرقمية

# أولاً: الملخص التنفيذي

تُقدِّم هذه الدراسة رؤية متكاملة لمشروع تصنيع ألواح طاقة شمسية ذكية متعددة الأوجه مُصمَّمة خصيصاً للبيئة الصحراوية المصرية، وتتوافق توافقاً مباشراً مع:

◉  استراتيجية مصر للطاقة المتجددة 2035  (هدف 42% من مصادر متجددة)

◉  مبادرة نُوَفِّي بالالتزامات — COP27 شرم الشيخ

◉  خطة الدولة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية بنسبة 30% بحلول 2027

◉  برنامج مستقبل وطن للتنمية المستدامة وخفض فاتورة الاستيراد

| تكلفة الاستثمار | إنتاج سنوي متوقع | فترة الاسترداد | معدل العائد |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 مليون جنيه | 18,000 MWh/سنة | 5–6 سنوات | 18–22% |

# ثانياً: المشكلة — لماذا الألواح التقليدية تفشل في مصر؟

مصر تمتلك أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم (6.4–7.2 kWh/m²/يوم)، لكن الألواح التقليدية المستوردة تُهدر ما يصل إلى 30% من هذه الطاقة بسبب ثلاثة عوامل:

| العامل | التأثير | الخسارة السنوية |
| --- | --- | --- |
| 🌪️ الغبار الصحراوي | تراكم سريع يحجب الإشعاع — خاصة في الصعيد وسيناء | 7–12% خسارة شهرياً |
| 🌡️ الحرارة الشديدة | كل زيادة 10°C فوق 25°C تسرق 3.5% من الكفاءة | 15–20% خسارة صيفية |
| ☀️ إهدار الوجه الخلفي | الألواح أحادية الوجه تُهدر 15% من الإشعاع المنعكس | 10–15% طاقة مفقودة |

# ثالثاً: الحل المبتكر — FENDY LotusBifacial™

نظام متكامل من ثلاث طبقات يعمل معاً كمنظومة واحدة:

## ◆  الطبقة الأولى: طلاء لوتس للوجه الأمامي

◉  يحاكي سطح ورقة اللوتس — هياكل نانوية دقيقة تجعل السطح فائق الكراهية للماء

◉  الغبار والأتربة لا تلتصق — تسقط مع أي رطوبة أو هواء خفيف

◉  يقلل خسائر الغبار من 9% إلى أقل من 2%

◉  مادة أساسية: سيليكا قش الأرز المصري (متاحة بملايين الأطنان في الدلتا)

## ◆  الطبقة الثانية: لوح ثنائي الوجه Bifacial

◉  الوجه الخلفي للوح يستقبل الإشعاع المنعكس من الأرض

◉  يضيف 8–15% طاقة إضافية من نفس المساحة

◉  تقنية مثبتة علمياً ومستخدمة في أكبر محطات العالم

## ◆  الطبقة الثالثة: العاكس الأرضي الثابت

◉  بديل ذكي للرمال البيضاء — ألواح عاكسة مثبتة تحت الألواح

◉  تعكس الإشعاع على الوجه الخلفي بزاوية محسوبة

◉  لا تتحرك بالريح — ثابتة ومعايرة هندسياً

◉  يمكن تصنيعها من مواد محلية: ألومنيوم مصري أو بوليمر معاد تدويره

القيمة الاختراعية: التركيبة المتكاملة لهذه الطبقات الثلاث كنظام واحد هي الاختراع — وليس كل طبقة بمفردها. هذا التكامل في بيئة الصحراء المصرية قابل لتسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع المصري (EGPO) وكذلك WIPO.

# رابعاً: السوق والفرصة

## ◆  حجم السوق المصري

| القطاع | الحجم الحالي | الهدف 2030 |
| --- | --- | --- |
| محطات الكهرباء الكبرى | 4,000 MW مركبة | 22,000 MW |
| الطاقة الموزعة (مساكن/تجاري) | 800 MW | 8,000 MW |
| المضخات الزراعية الشمسية | 120,000 مضخة | 500,000 مضخة |
| المصانع والمناطق الصناعية | 200 MW | 5,000 MW |

## ◆  التوافق مع رؤية الدولة

✔  استراتيجية الطاقة المتجددة 2035 — هدف 42% طاقة متجددة

✔  خطة توطين الصناعة — تقليل الاستيراد وتشغيل العمالة المصرية

✔  مبادرة حياة كريمة — توفير طاقة رخيصة للريف والصعيد

✔  التحول الأخضر — خفض انبعاثات CO₂ بما يتوافق مع التزامات COP27

✔  محور قناة السويس — مشاريع طاقة خضراء لتشغيل المناطق اللوجستية

# خامساً: الدراسة المالية

## ◆  تكاليف الاستثمار الأولي — مشروع نموذجي 5 MW

| البند | التكلفة (مليون جنيه) | النسبة % |
| --- | --- | --- |
| خط إنتاج الطلاء النانوي (لوتس) | 8.5 | 17% |
| منظومة تصنيع الألواح ثنائية الوجه | 18.0 | 36% |
| خط تصنيع العاكسات الأرضية | 6.5 | 13% |
| مبنى المصنع والبنية التحتية | 10.0 | 20% |
| تجهيزات المعمل والاختبار | 4.0 | 8% |
| رأس المال العامل (6 أشهر) | 3.0 | 6% |
| الإجمالي | 50.0 | 100% |

## ◆  الإيرادات والعوائد المتوقعة

| المؤشر | السنة الأولى | السنة الخامسة |
| --- | --- | --- |
| إنتاج الألواح الشمسية (MW) | 2 MW | 10 MW |
| إيرادات بيع الألواح (مليون جنيه) | 24 | 120 |
| توفير الطاقة للمصنع ذاته | 1.5 | 4.5 |
| عقود الصيانة والطلاء | 2 | 8 |
| إجمالي الإيرادات السنوية (مليون جنيه) | 27.5 | 132.5 |
| صافي الربح السنوي (مليون جنيه) | 6.5 | 38 |
| معدل العائد على الاستثمار (ROI) | 13% | 76% |

# سادساً: المواصفات الفنية والمزايا التنافسية

## ◆  مقارنة مع الألواح التقليدية المستوردة

| المعيار | الألواح المستوردة التقليدية | FENDY LotusBifacial™ |
| --- | --- | --- |
| الكفاءة في درجة 25°C | 20–21% | 21–22% |
| الكفاءة في الصيف المصري (40°C+) | 14–16% | 17–19% |
| خسارة الغبار شهرياً | 7–9% | أقل من 2% |
| استيعاب الإشعاع الخلفي | لا يوجد | +8–12% |
| دورة التنظيف المطلوبة | كل 15 يوماً | كل 60 يوماً أو أكثر |
| نسبة المكون المحلي | أقل من 5% | 40–60% |
| ضمان الأداء | 25 سنة | 25 سنة + ضمان طلاء 10 سنوات |

## ◆  المواد المصرية المستخدمة

◉  سيليكا قش الأرز (SiO₂) — مصدر محلي متجدد من الدلتا

◉  رمال بيضاء معالجة — الصحراء الغربية وسيناء

◉  ألومنيوم مصري — شركة الألومنيوم المصرية (القناة)

◉  بوليمر معاد تدويره — من منظومة Ward El Kheir للتدوير

# سابعاً: خطة التنفيذ

| المرحلة | الإطار الزمني | الأنشطة الرئيسية | الميزانية |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى | الأشهر 1–3 | التجارب المعملية، تحضير خلطة اللوتس، اختبار الوحدة الأولى | 5 مليون جنيه |
| المرحلة الثانية | الأشهر 4–8 | بناء خط الإنتاج التجريبي، تصنيع 100 لوح نموذجي، الاختبار الميداني | 15 مليون جنيه |
| المرحلة الثالثة | الأشهر 9–18 | الإنتاج التجاري، التسويق، العقود الحكومية الأولى | 20 مليون جنيه |
| المرحلة الرابعة | الأشهر 19–36 | التوسع، تصدير للسوق الأفريقي والخليجي | 10 مليون جنيه |

# ثامناً: الأثر الاجتماعي والبيئي

## ◆  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

| النوع | العدد المتوقع |
| --- | --- |
| وظائف مباشرة في الإنتاج والبحث | 250–400 وظيفة |
| وظائف غير مباشرة (تركيب، صيانة، توزيع) | 1,200+ وظيفة |
| تدريب مهني للشباب في صعيد مصر | 500 متدرب سنوياً |

## ◆  الأثر البيئي

◉  تقليل انبعاثات CO₂: كل 1 MW شمسي يوفر ~1,500 طن CO₂/سنة مقارنة بالكهرباء التقليدية

◉  استخدام قش الأرز كمادة خام يحل مشكلة حرق القش — أحد أسباب الضباب الدخاني

◉  الألواح ذاتية التنظيف تقلل استهلاك المياه في التنظيف بنسبة 80%

◉  المواد محلية = تقليل بصمة كربون النقل والشحن الدولي

# تاسعاً: التوصيات والخطوات التالية

نوصي بالآتي كخطوات عملية فورية لدعم هذا المشروع:

| # | التوصية | الجهة المعنية |
| --- | --- | --- |
| 1 | تخصيص قطعة أرض في المناطق الصناعية الجديدة (الصعيد) لإنشاء وحدة إنتاج تجريبية | هيئة المجتمعات العمرانية |
| 2 | ربط المشروع ببرنامج توطين صناعة الطاقة الشمسية في وزارة الكهرباء | وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة |
| 3 | تقديم طلب تمويل من صندوق مصر السيادي أو بنك التنمية الصناعية | الصندوق السيادي المصري |
| 4 | تسجيل براءة الاختراع في مكتب EGPO قبل النشر العلمي | مكتب براءات الاختراع المصري (EGPO) |
| 5 | ربط المشروع بمبادرة حياة كريمة لتوفير طاقة رخيصة للقرى | رئاسة الوزراء — مبادرة حياة كريمة |

الخلاصة

مصر تمتلك الشمس والرمال والعقول

هذا المشروع يحول الاثنين الأول إلى ثروة — ويُعلي شأن الثالث

للتواصل والشراكة:

د. خالد عبدالنعيم فندي

مؤسسة هونست فندي للابتكارات والحلول الرقمية

صعيد مصر  |  Honest Fendy Foundation™  |  2025